Uma introdução ao SCRUM
<Seu nome aqui>
<Data>
<Evento>

---
Perdendo no revezamento...
O estilo de “corrida de revezamento” aplicado ao desenvolvimento de produtos pode conflitar com os objetivos de velocidade e flexibilidade máximas. Ao invés disto, um estilo holístico, onde a equipe busca, como em um jogo de futebol, de forma integrada, chegar ao gol, com passes de bola, pode servir melhor às atuais necessidades competitivas.
Adequado de “The New New Product Development Game”, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, Harvard Business Review, January 1986.

---
Scrum em 100 palavras
Scrum é um processo ágil que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio, no menor tempo possível.
Isto permite a rápida e contínua inspeção do software em produção (em intervalos de duas a quatro semanas).
As necessidades do negócio é que determinam as prioridades do desenvolvimento de um sistema. As equipes se auto-organizam para definir a melhor maneira de entregar as funcionalidades de maior prioridade.
Entre cada duas a quatro semanas todos podem ver o real software em produção, decidindo se o mesmo deve ser liberado ou continuar a ser aprimorado por mais um “Sprint”.

---
Origens do Scrum
Jeff Sutherland
    - Uso inicial do scrum na Easel em 1993
    - IDX e mais de 500 pessoas usando scrum
Ken Schwaber
    - ADM
    - Apresentação na OOPSLA 96 com Sutherland
    - Três livros sobre Scrum
Mike Beedle
    - Padrões para o Scrum na PLOPD4
Ken Schwaber and Mike Cohn
    - Fundaram a Scrum Alliance em 2002, inicialmente junto com a Agile Alliance

---
Origens do Scrum
The Mythical Man Month by Frederick Brooks, 1975.
  - Quando um projeto está atrasado, adicionar pessoas ao projeto servirá apenas para atrasá-lo ainda mais.
  - Devemos considerar o tempo que perdemos em gestão e comunicação quando temos pessoas demais trabalhando em um projeto.
  - Ao calcular o tempo de desenvolvimento de qualquer coisa, temos que dobrá-lo. O programador precisa de "tempo para pensar" além do "tempo para programar"
  - (tradução livre)

---
Quem usa o Scrum?
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
High Moon Studios
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
Capital One
BBC
Intuit
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

---
Scrum tem sido usado para:
Software comercial
Desenvolvimento interno
Desenvolvimento contratado (terceirização)
Projetos de preço fixo
Aplicações Financeiras
Aplicações certificadas pela isso 9001
Sistemas embarcados
Sistemas disponíveis 24x7
Desenvolvimento por hackers solitários
Video games
Sistemas para suporte à vida
Sistemas para controle de satélites
Websites
Software para handhelds
Telefones celulares
Aplicações para redes
Aplicações de ISV (Independent Software Vendors)
Algumas das maiores aplicações em produção

---
Características
Equipes que se auto-organizam
O produto evolui em uma série de “Sprints” mensais
Os requerimentos são listados em um “Product Backlog”
Não há prática de engenharia prescrita (o Scrum adequa-se a todas)
Usa regras generativas na criação de um ambiente ágil para a entrega de projetos
É uma das “metodologias ágeis”

---
Manifesto Ágil - Valores
Indivíduos e interações
Processos e ferramentas
Software que funciona
Documentação abrangente
ao invés de
Colaboração do cliente
Negociação de contrato
Resposta à mudanças
Seguir um plano
www.agilemanifesto.org

---
Nível de ruído em um projeto
Longe de
acordo
Anarquia
Complexo
Simples
Perto de
Acordo
Tecnologia
Longe da certeza
Perto da certeza
Fonte: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.
Complicado
Requerimentos
Scrum

---
Scrum
Cancel
Gift wrap
Return
Sprint
2-4 semanas
Retorno
Objetivo do Sprint
Sprint backlog
Produto a ser
entregue
(ou seu incremento)
Product
backlog
Cupons
Embrulho
Cupons
Cancelar
24 horas

---
Em resumo...
Imagem disponível em: www.mountangoatsoftware.com/scrum

---
Sprints
Projetos Scrum progridem em uma série de “sprints”
    - Similar às iterações do XP
Ocorre em um período de duas a quatro semanas
Um período constante leva a um melhor “ritmo”
O produto é projetado, codificado e testado durante o sprint

---
Desenvolvimento seqüencial versus paralelo
Requerimentos
Projeto
Código
Teste
Ao invés de completar uma coisa por vez...
... equipes Scrum fazem um pouco de cada coisa, todo o tempo.
Fonte: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986.

---
Nenhuma mudança durante o Sprint
Change
Planeje a duração dos sprints de acordo com o máximo tempo com o qual você pode se comprometer a deixar as mudanças fora deles (um mês ou menos)

---
Scrum framework
Papéis
Dono do produto
ScrumMaster
Equipe
Cerimônia
Planejamento
Revisão
Retrospectiva
Reunião diária
Artefatos
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts

---
Scrum framework
Papéis
Dono do produto
ScrumMaster
Equipe
Cerimônia
Planejamento
Revisão
Retrospectiva
Reunião diária
Artefatos
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts

---
Dono do produto
Define as funcionalidades do produto
Decide datas de lançamento e conteúdo
Responsável pela rentabilidade (ROI)
Prioriza funcionalidades de acordo com o valor de mercado
Ajusta funcionalidades e prioridades
Aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos

---
ScrumMaster
Representa a gerência para o projeto
Responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum
Remove obstáculos
Garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe
Garante a colaboração entre os diversos papéis e funções
Escudo para interferências externas

---
Equipe
Entre 5 e 9 pessoas
Multi-funcional
    - Programadores, testadores, desenvolvedores de interfaces, etc.
Tempo integral
    - Raras exceções (Ex.: Administrador de Base de Dados)
Auto-organizável
    - Idealmente, sem títulos, ainda que possível
Trocas só na mudança de Sprints

---
Scrum framework
Papéis
Dono do produto
ScrumMaster
Equipe
Cerimônia
Planejamento
Revisão
Retrospectiva
Reunião diária
Artefatos
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts

---
Planejamento do Sprint
Planejamento
Capacidades da equipe
Objetivo
Product backlog
Condições de negócio
Plano
Decidir como chegar ao objetivo (projeto)
Cria tarefas do sprint backlog a partir dos itens do product backlog (user stories / funcionalidades)
Horas no sprint backlog
Produto atual
Sprint
backlog
Tecnologia
Priorização
Análise e avaliação do product backlog
Objetivo do sprint

---
Planejamento do Sprint
A equipe seleciona itens do Product Backlog com os quais compromete-se a concluir
O Sprint Backlog é criado
    - Tarefas identificadas e estimadas (1 a 16 horas)
    - De forma colaborativa, não apenas feito pelo ScrumMaster
Planejamento de alto nível é considerado

---
Planejamento do Sprint
Quero que os usuários do portal possam planejar suas férias, escolhendo itinerários online.
Modelagem (8 horas)
Codificar interface (4)
Escrever textos (4)
Codificar a classe foo (6)
Atualizar testes de performance (4)

---
Scrum diário
Parâmetros
    - Diário
    - 15 minutos
Todos em pé!
Não é para a solução
de problemas
    - Todo mundo é convidado
    - Apenas os membros da equipe, ScrumMaster, dono do produto podem falar
Ajuda a evitar reuniões adicionais desnecessárias

---
Três questões, para todos
O que fizeste ontem?
O que vais fazer hoje?
Há algum obstáculo?
1
2
3

---
Três questões, para todos
As respostas não são um “relatório” para o ScrumMaster
Elas são COMPROMISSOS perante os pares

---
Revisão do Sprint
Equipe apresenta os resultados obtidos durante o Sprint
Tipicamente, demonstração de novas funcionalidades ou sua arquitetura
Informal
    - 2 horas de preparação
    - Sem slides
Todo o time participa
O mundo é convidado

---
Retrospectiva do Sprint
Periodicamente, observe o que funciona e o que não funciona
Tipicamente de 15 a 30 minutos
Feita após cada Sprint
Toda a equipe participa
    - ScrumMaster
    - Dono do produto
    - Membros da equipe
    - Clientes e outros

---
Inicia, Pára, Continua
A equipe discute o que gostaria de:
Iniciar a fazer
Parar de fazer
Esta é uma das várias maneiras de se conduzir uma retrospectiva do Sprint
Continuar fazendo

---
Scrum framework
Papéis
Dono do produto
ScrumMaster
Equipe
Cerimônia
Planejamento
Revisão
Retrospectiva
Reunião diária
Artefatos
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts

---
Product Backlog
Os requerimentos
Uma lista de todo o trabalho desejado no projeto
Idealmente, na forma em que cada item tenha seu peso de acordo com a vontade do cliente ou usuários
Priorizado pelo dono do produto
Repriorizado no início de cada Sprint
Este é o Product Backlog

---
Exemplo de Product Backlog
Item do Backlog
Estimativa
Permitir que o usuário faça uma reserva
3
Permitir que o usuário cancele a reserva
5
Permitir a troca de datas da reserva
3
Permitir que empregadod do hotel gerem relatórios de lucratividade
8
Melhorar manipulação de erros
8
...
30
...
50

---
O objetivo do Sprint
Breve declaração que ilustre o foco do trabalho durante o Sprint
Ciências da vida
Funcionalidades para estudos genéticos da população
Base de Dados
Fazer com que a aplicação rode no SAL Server além do PostgreSQL
Serviços financeiros
Criar suporte para indicadores de desempenho em tempo real

---
Gerenciando o Sprint Backlog
Cada indivíduo escolhe o trabalho que fará
    - Trabalhos nunca são atribuídos
Atualização diária da estimativa do trabalho restante
Qualquer membro da equipe pode adicionar, apagar ou mudar tarefas
O trabalho aparece a partir do Sprint
Se uma tarefa não é clara, defina-a como um item com uma quantidade maior de tempo e subdivida-a depois
Atualize as coisas a serem feitas na medida em que se tornam mais conhecidas

---
Sprint Backlog
Tarefas
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Codificar interface de usuário
8
4
8
10
4
Codificar regra de negócio
16
12
Testar
16
11
8
8
16
Escrever help online
12
8
8
8
Escrever a classe foo
8
8
Adicionar log de erros
8
4

---
Burndown Chart
Horas

---
50
40
30
20
10
0
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Horas

---
Escalabilidade
Equipe de 7 ± 2 pessoas
    - Escalabilidade através de equipes de equipes
Fatores de escala
    - Tipo de aplicação
    - Tamanho da equipe
    - Dispersão da equipe
    - Duração do projeto
Scrum é usado em projetps envolvendo mais de 500 pessoas

---
Scrum de Scrums

---
Scrum de Scrums de Scrums

---
Para onde ir agora?
www.mountaingoatsoftware.com/scrum
www.scrumalliance.org
www.controlchaos.com
scrumdevelopment@yahoogroups.com
Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle
Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber
Scrum and the Enterprise by Ken Schwaber

---
Para onde ir agora?
Artigos de Cesar Brod, sobre Scrum, no Dicas-L
    - www.dicas-l.com.br/brod
    - www.brod.com.br
Procure por Scrum
Links para exemplos online de Sprint e Product Backlog

---
Dicas de Leitura
Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide by Craig Larman
Agile Estimating and Planning by Mike Cohn
Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber
Agile Retrospectives by Esther Derby and Diana Larsen
Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith
Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and
Mike Beedle
Scrum and The Enterprise by Ken Schwaber
User Stories Applied for Agile Software Development by Mike Cohn
Artigos semanais em www.scrumalliance.org

---
Copyright

---
Contato
Criação:
    - Mike Cohn
    - mike@mountaingoatsoftware.com
    - www.mountaingoatsoftware.com
    - +1 (720) 890-6110 (escritório)
Tradução e adaptação:
    - Cesar Brod
    - cesar@brod.com.br
    - www.brod.com.br
Nota: Você pode excluir este ou qualquer outro slide desta apresentação, assim como modificá-la ou usar parte dela para compor outra, desde que mantenha as referências ao autor e tradução. Obrigado!