O introducere în Scrum
<nume prezentator>
<data>

---
O introducere în Scrum
Prezintă:
<dvs.>
<data>

---
Pierdem ștafeta…
Hirotaka Takeuchi și Ikujiro Nonaka, “The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, ianuarie 1986.
“A aborda dezvoltarea unui produs precum o … „ștafetă” … poate intra în conflict cu dorința de a maximiza viteza și flexibilitatea. În schimb, o abordare holistică sau similară cu cea din rugby—unde o echipă încearcă să parcurgă distanța împreună, pasând mingea înapoi și înainte—ar putea fi mai utilă în cazul cerințelor competitive de azi.”
[Speaker Notes: Ar fi preferabil să se includă un citat din Wicked Problems aici]

---
Scrum în 100 de cuvinte
Scrum e un proces agil care ne permite să ne concentrăm pe livrarea a ceea ce e mai valoros pentru o afacere în timpul cel mai scurt.
Ne permite ca în mod rapid și repetat să evaluăm software care într-adevăr funcționează (odată la două săptămâni sau lunar).
Clientul setează prioritățile. Echipele se organizează singure pentru a determina cel mai bun mod de a livra funcționalitățile cele mai prioritare.
Odată la două săptămâni sau cel mult lunar oricine poate vedea un software funcțional și să decidă să îl lanseze așa cum e, sau să continue să îl îmbunătățească în următorul sprint.

---
Originea Scrum-ului
Jeff Sutherland
  - Primele scrum-uri la Easel Corp în 1993
  - IDX și 500+ de persoane practică Scrum
Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum-ul e prezentat la OOPSLA 96 împreună cu Sutherland
  - Autor a trei cărți despre Scrum
Mike Beedle
  - Scrum patterns în PLOPD4
Ken Schwaber și Mike Cohn
  - Co-fondator al Scrum Alliance în 2002, inițial în cadrul Agile Alliance

---
Scrum-ul a fost folosit de:
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
High Moon Studios
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
Capital One
BBC
Intuit
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

---
Scrum-ul a fost folosit pentru:
Software comercial
Aplicații in-house
Aplicații la comandă
Proiecte cu preț fix
Aplicații financiare
Aplicații certificate ISO 9001
Sisteme înglobate (embedded)
Sisteme cu cerințe de disponibilitate 99.999%, 24x7
programul Joint Strike Fighter
Dezvoltarea de jocuri video
Sisteme aprobate de FDA, life-critical
Software de control al sateliților
Site-uri web
Software pentru dispozitive mobile
Telefoane mobile
Aplicații de switching în rețele
Aplicații ISV (vânzători de software independenți)
Unele din cale mai mari aplicații in uz

---
Caracteristici
Echipe care se organizează singure
Producția progresează într-o serie de „sprint”-uri lunare
Cerințele sunt capturate ca elemente într-o listă formând un “product backlog”
Fără practici inginerești specifice prescrise în avans
Folosește reguli ce evoluează și se dezvoltă in timp (generative rules) în scopul a crea un mediu agil pentru ducerea la bun sfârșit a proiectelor
Unul din “procesele agile”

---
 Manifestul Agile –o declarație de valori
în loc de
în loc de
în loc de
Sursa: www.agilemanifesto.org
Procese și unelte
Indivizi și interacțiune
în loc de
A urma un plan
A răspunde la schimbări
Documentație detaliată
Software ce funcționează
Negocierea contractului
Colaborare cu clientul

---
„Nivelul de zgomot” dintr-un proiect
Departe de
ceea ce s-a cerut
Anarhie
Complex
Sursa: Strategic Management and Organizational Dynamics de Ralph Stacey în Agile Software Development with Scrum de Ken Schwaber și Mike Beedle.
Simplu
Aproape de
ceea ce s-a cerut
Tehnologie
Complicat
Cerințe
Siguranță
Nesiguranță

---
Scrum
Product
backlog
Cancel
Gift wrap
Return
Sprint
2-4 săptămâni
Retur produs
Scopul sprint-ului
Sprint backlog
Increment al produsului,
potențial livrabil
Cupoane
Ambalaj cadou
Cupoane
Anulare comandă
24 ore

---
În concluzie…
Imagine disponibilă la www.mountaingoatsoftware.com/scrum

---
Sprint-uri
Proiectele ce folosesc Scrum progresează într-o serie de “sprint-uri”
  - Analog cu iterațiile din Extreme Programming
Durata tipică e de 2–4 săptămâni sau o lună cel mult
O durată constantă duce la un ritm mai bun
Produsul e proiectat, codat și testat în cadrul sprintului

---
Dezvoltare secvențială vs. suprapusă
Cerințe
Proiectare
Codare
Testare
În loc să facă un singur lucru la un moment dat...
...echipele ce folosesc Scrum fac cate puțin din fiecare tot timpul
Sursa: “The New New Product Development Game” de Takeuchi și Nonaka. Harvard Business Review, ianuarie 1986.

---
Fără schimbări în timpul unui sprint
Modificare
Planifică durata sprint-urilor în funcție de cât timp te poți angaja să ții modificările înafara sprint-ului

---
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Echipa
Roluri
Planificarea sprint-ului
Sprint review
Retrospectiva sprint-ului
Daily scrum meeting
„Ceremonii”
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefacte

---
Scrum framework
Artefacte
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Ceremonii
Product owner
ScrumMaster
Echipa
Roluri

---
Product owner
Definește funcționalitățile produsului
Decide când va fi lansat produsul și ce va conține
E responsabil pentru profitabilitatea produsului (ROI – Return On Investment)
Prioritizează funcționalitățile în funcție de valoarea pe piață
Modifică funcționalitățile și prioritățile în fiecare iterație, după cum e necesar
Acceptă sau respinge ceea ce s-a produs

---
ScrumMaster-ul
Reprezintă conducerea în cadrul proiect-ului
Responsabil pentru punerea în practică a valorilor și practicilor din Scrum
Îndepărtează impedimentele
Se asigură că echipa e complet funcțională și productivă
Încurajează cooperarea strânsă între toate rolurile și funcțiile
Protejează echipa de interferențele externe

---
Echipa
De obicei 5-9 persoane
Multi-funcțională:
  - Programatori, testeri, designeri pentru user experience, etc.
Membrii trebuie sa fie alocați tot timpul
    - Pot fi excepții (ex.: administrator de baze de date)

---
The team
Echipele se auto-organizează
  - Ideal, fără „titluri”, dar uneori e posibil
Membrii echipei ar trebui schimbați doar între sprinturi

---
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Echipa
Roluri
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefacte
Planificarea sprint-ului
Sprint review
Retrospectiva sprint-ului
Daily scrum meeting
Ceremonii

---
Sprint planning meeting
Capacitatea echipei
Product backlog
Specificul afacerii
Produsul curent
Tehnologia
Prioritizarea sprint-ului
Se analizează și evaluează product backlog-ul
Se selectează scopul sprint-ului
Planificarea sprint-ului
Se decide cum se va realiza scopul sprint-ului (proiectare)
Se crează sprint backlog-ul (task-uri) pornind de la elementele din product backlog (user stories / funcționalități)
Se estimează sprint backlog-ul în ore
Scopul sprint-ului
Sprint
backlog

---
Planificarea sprint-ului
Echipa selectează elementele din product backlog la care se pot angaja ca le vor finaliza
Sprint backlog-ul e creat
  - Taskurile sunt identificate și fiecare e estimat (1-16 ore)
  - Împreună, nu făcut separat de ScrumMaster
Design-ul de nivel înalt e discutat
Ca persoană ce îmi planific vacanța, vreau să vad fotografii ale hotelurilor.
Implementează middle tier-ul (8 ore)
Implementează interfața cu utilizatorul (4)
Scrie test fixtures (4)
Implementează clasa foo (6)
Actualizează testele de performanță (4)

---
Scrum-ul zilnic
Parametrii
  - Zilnic
  - 15 minute
  - Se stă în picioare
Nu se rezolvă probleme
  - Toată lumea e invitată
  - Doar membrii echipei, ScrumMaster-ul, product owner-ul pot vorbi
Util pentru a evita meeting-uri inutile

---
Toată lumea răspunde la 3 întrebări
Acestea nu reprezintă un raport pentru ScrumMaster
  - Sunt angajamente în fața unor egali
Ce ai făcut ieri?
1
Ce vei face azi?
2
E ceva ce te împiedică?
3

---
Sprint review
Echipa prezintă ce a realizat în timpul sprint-ului
De obicei are forma unei demonstrații în ce privește noile funcționalități sau a arhitecturii pe care se bazează
Informal
  - De regulă, 2 ore pentru
    pregătire
  - Fără slide-uri
Toată echipa participă
Toată lumea e invitată

---
Retrospectiva sprint-ului
Periodic se aruncă o privire pe ce merge și ce nu merge
De obicei 15–30 minute
După fiecare sprint
Toata echipa participă
  - ScrumMaster
  - Product owner
  - Echipa
  - Eventual clienți și alte persoane

---
Start / Stop / Continuă
Întreaga echipă se adună și discută ce ar dori să:
Înceapă să facă
Înceteze să facă
Continue să facă
Acesta e doar una din multele modalități de a face o retrospectivă asupra sprint-ului.

---
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Echipa
Roluri
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
„Ceremonii”
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artefacte

---
Product backlog
Cerințele utilizatorului
O listă cu tot ce se dorește să se implementeze în proiect
Ideal, formulată în așa fel încât fiecare element are valoare pentru utilizatorii sau clienții produsului
Prioritizat de către product owner
Reprioritizat la începutul fiecărui sprint
Acesta e product backlog-ul

---
Un exemplu de product backlog
Element în backlog	Estimare
Permite unui oaspete să facă o rezervare	3
În calitate de oaspete, vreau să anulez o rezervare.	5
În calitate de oaspete, vreau să schimb datele rezervării.	3
Ca angajat al hotelului, pot să execut rapoartele RevPAR (revenue-per-available-room)	8
Îmbunătățește gestionarea excepțiilor	8
...	30
...	50

---
Scopul sprint-ului
O scurtă declarație despre ce va fi mai important în timpul sprint-ului
Științele vieții
Asigură funcționalitățile necesare pentru studiul populațiilor genetice.
Aplicație pentru baze de date
Fă ca aplicația să se execute pe SQL Server, nu doar Oracle.
Servicii financiare
Asigură mai mulți indicatori tehnici decât firma ABC, cu date în timp real, livrate în flux.

---
Gestionarea sprint backlog-ului
Fiecare persoană își alege ce va lucra după propria dorință
  - Taskurile nu sunt niciodată asignate de altcineva
Estimările sunt actualizate zilnic

---
Gestionarea sprint backlog-ului
Orice membru al echipei poate sa adauge, șteargă sau modifice sprint backlog-ul
Taskurile din cadrul sprint-ului sunt descoperite în mod natural
Dacă o parte din ceea ce e de făcut nu e clar, se poate defini un sprint backlog item cu o durată mai mare care va fi spart in subtaskuri ulterior
Se actualizează volumul de muncă rămas pe măsură ce se obțin mai multe informații

---
Un sprint backlog
Tasks-uri
L
Ma
Mi
J
V
Impl. interf. cu utilizatorul
Impl. middle tier-ul
Testează middle tier-ul
Scrie help-ul online
Impl. clasa foo
8
16
8
12
8
4
12
16
8
4
11
8
4
8
8
Adaugă logarea erorilor
8
10
16
8
8

---
Un sprint burndown chart
Ore

---
Task-uri
L
Ma
Mi
J
V
Impl. interf. cu utilizatorul
8
Impl. middle tier-ul
16
Testează middle tier-ul
8
Scrie help-ul online
12
50
40
30
20
10
0
L
Ma
Mi
J
V
Ore
4
12
16
7
11
8
10
16
8

---
Scalabilitate
Echipa tipică e formată din 7 ± 2 persoane
  - Scalabilitatea se obține din echipe formate la rândul lor din echipe
Factori ce afectează scalarea
  - Tipul aplicației
  - Dimensiunea echipei
  - Împrăștierea echipei
  - Durata proiectului
Scrum-ul a fost folosit in mai multe proiecte de 500+ persone

---
Scalarea folosind scrum-uri de scrum-uri

---
Scrum de scrum-uri de scrum-uri

---
Mai multe informații
www.mountaingoatsoftware.com/scrum
www.scrumalliance.org
www.controlchaos.com
scrumdevelopment@yahoogroups.com

---
De citit pe tema Scrum
Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide de Craig Larman
Agile Estimating and Planning de Mike Cohn
Agile Project Management with Scrum de Ken Schwaber
Agile Retrospectives de Esther Derby și Diana Larsen

---
De citit pe tema Scrum
Agile Software Development Ecosystems de Jim Highsmith
Agile Software Development with Scrum de Ken Schwaber și Mike Beedle
Scrum and The Enterprise de Ken Schwaber
Succeeding with Agile de Mike Cohn
User Stories Applied for Agile Software Development de Mike Cohn

---
Notița de copyright
Sunteți liber:
  - Să împărtașiti― sa copiați, distribuiți și să transmiteți acest material
  - să remixați― să adaptați acest material
Cu următoarele condiții
  - Atribuire. Trebuie să atribuiți această creație în modalitatea specificată de autor sau cel ce a licențiat-o (dar nu în vreun fel care sa sugereze ca aceștia vă susțin pe dvs. sau modul in care folosiți materialul).
Nimic din această licență nu contravine sau restricționează drepturile morale ale autorului asupra operei.
Pentru mai multe informații, vedeți: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

---
Informații de contact
Prezentat de: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110 (office)
Puteți să scoateți acest slide (sau altul) dar sa creditați sursa undeva in prezentarea dvs. Folosiți logo-ul și numele companiei (precum cel din stânga jos) sau includeți un slide undeva care să spună că porțiuni din prezentare (sau toată) sunt din această sursa. Mulțumesc.